**成都辰亥教育咨询有限公司**

**程 序 开 发**

**委**

**托**

**协**

**议**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



　　本合同由甲方与乙方就成都辰亥教育咨询有限公司的程序开发事宜，于2018年1月7日在成都市订立。

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条 乙方义务

　　1、乙方负责完成甲方所有程序开发功能要求，细则参见附录1。

2、乙方在3月10日前完成程序验收。

3、乙方必须使用甲方提供的域名、服务器租用和微信服务号

　　第二条 甲方义务

　　1、甲方支付乙方8500元作为程序开发费用。

2、若乙方对于程序功能有疑问，甲方有义务提供解释。

　　第三条 验收标准

　　1、程序包含附录1中所有功能。

2、相应时间30人同时点击5秒以内（服务器双核2g，带宽4m，服务器内存2g）。

3、后台承载量能达到200用户。

第四条 付款时间

乙方程序按规定时间完成验收日起，45天后，支付总开发费用的60%，90天后，支付剩余36%。730天后支付剩余4%。

第五条 违约责任

　　1、乙方未能按时交付验收成功，超期15天，甲方不追究责任。

2、乙方若超期15-30天交付验收成功，总开发费用8折.

3、若乙方超期30-60天交付验收成功，总开发费用7折。

4、若乙方超期60-90天交付验收成功，总开发费用5折。

5、若乙方单方面终止合同或者3月10日之后90天并未交付验收成功，付开发费用等额违约金。

6、若甲方在开发交付验收日（3月10日）前，单方面终止合同，付开发费等额违约金。

6、若甲方未在款项交付日按时付款，每天100的滞纳金（当天除外）。具体缴款日期，由验收日决定。

第六条 合同的变更与解除

　　发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同。

　　1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

　　2、一方当事人丧失实际履约能力。

　　3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

　　4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

　　第七条 争议的解决

　　1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

　　2、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人[民法](http://www.chinalawedu.com/sifakaoshi/ziliao/minfa/)院起诉。

第八条 合同生效的条件和日期

　　本合同于2018年1月7日生效

甲方（签名）） ：\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（签名） ：\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日